##### ALLEGATI

Allegato 1

rete informativa

La rete di collegamento tra i nodi tecnici che hanno interagito nel progetto è stata disegnata secondo criteri funzionali agli obiettivi e alle informazioni da trattare, secondo lo schema  riportato in figura.

Le fasi di realizzazione sono state le seguenti.

 definizione del sistema

- disegno/sviluppo della struttura, delle funzionalità, degli output;

- disegno/sviluppo delle modalità di gestione (accessi gerarchici interni ed esterni);

 progettazione del software

- software di rete (applicazioni per il collegamento tra i nodi);

- software di gestione dell’indagine nazionale (trattamento dati e interfacce utenti);

 installazioni e verifiche di funzionamento

- messa in opera delle applicazioni e addestramento all’uso presso i nodi di rete;

- revisione e avviamento delle applicazioni per il collegamento tra i nodi,

- revisione e avviamento del software per le indagini;

 manutenzione

- un servizio di assistenza è stato garantito durante l’intero corso delle indagini locali.

Le principali funzioni gestite attraverso la rete sono state:

- gestione dei campioni: i dati relativi alle aziende sono stati gestiti in maniera trasparente solo a livello locale, mentre per gli altri utenti della rete circolavano in forma criptata (codici ad hoc);

- data entry e controllo: gestito remotamente da ogni OBR secondo applicazioni e procedure appositamente predisposte; i dati giunti al servizio di elaborazione venivano filtrati da una prima applicazione per un controllo automatico di completezza e qualità delle informazioni, quindi sottoposti al vaglio della struttura di ricerca, quindi ritornati all’OBR di competenza per eventuali integrazioni, correzioni, sostituzioni;

- elaborazioni: il nodo di assistenza ed elaborazione dati ha provveduto alla produzione e alla distribuzione in rete di elaborazioni standardizzate (omogenee per regione e settore).